| Nome progetto | Arlo's AUTO-APP-SETUP | Codice: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 24/5/26 | Revisione: | Rev. 1.0 |

| Scopo del progetto e del prodotto: |  |
| --- | --- |
| Creazione di una applicazione professionale che permetta di scarica un insieme di applicazioni permettendo velocizzare le fasi di setup nei computer che hanno ricevuto di recente un nuovo sistema operativo. Tante persone dopo aver appena compreato un nuovo pc si sono ritrovate a dover reinstallare tantissime applicazioni da zero, questo diventa un grosso problema nelle aziende in cui non si ha un solo pc nuovo, ma se ne hanno una centinaia. Il nostro programma si occupera' di occupera' di eliminare questo problema creando u progamma che si occupera' di tutta la fase della installazione dei software. |  |
| Obiettivi di progetto: |  |
| ridurre le tempistiche necessarie a installare sotware su una larga scala di pc. |  |
| Requisiti di alto livello |  |
| Il sistema deve integrarsi alla suit di software di FDL's professional sotware |  |

| Project Manager: | Arlotti Marco |  |
| --- | --- | --- |
| Membri del team: | - PM: - Arlotti Marco, - analista di sistema: - Angelo Galanti, - creazione del codice: - Pontellini Luca, - Sanchi Alessandro, - Kamil Ibragimov, - creazione dell'interfaccia grafica: - Giacomo Tomasetti, - Samuele Ivagnes, - Cristian Uva, - Federico di Luca, - controllo errori/debug - Cristian Monticelli, - Claudio Rossi, |  |
| Committente: | Mario Dell'agata |  |
| Sponsor: | - tecnico della scuola: Mario Rossi, - tecnico della scuola 2: Luigi Verdi, |  |
| Elenco degli stakeholder |  |  |
| - Ponte's casino - Galo's coding Team - FDL's professional sotware |  |  |

| Tempistica preliminare - GANTT di alto livello |  |
| --- | --- |
| 1 mese |  |
| Prodotti principali - deliverables |  |
| - Aggiunta del nostro software nel pacchetto sotware FDL's professional sotware, - Manuale d’uso presente online. |  |
| Schedulazione delle milestones | Data consegna |
| Versione alfa | 28/5/2026 |
| Versione beta | 30/5/2026 |
| Rilascio versione beta testing | 31/5/2026 |
| Versione stable 1.0.0 | 1/6/2026 |

Budget di massima

30.000€

Rischi di alto livello

- Ritardo nella consegna del software, - Problemi di integrazione con il pacchetto sotware FDL's professional sotware.

| Approvazioni |  |
| --- | --- |
| Nome del Project Manager | Nome del Committente |
| Arlotti Marco | Mario Dell'agata |
| firma del Project Manager | Firma del Committente |
| Luogo, data: Riccione (RN) 2/5/26 | Luogo, data: Morciano di Romagna 2/5/26 |